**Diário de Bordo Pessoal - Diogo**

**Período:** 29/09/2024 a 30/11/2024

Nesse projeto, assumi o papel de PO (Product Owner), orientei o grupo e defini os papéis de cada integrante por afinidade que eles possuíam. Fiquei responsável pela programação backend e frontend, além de oferecer pequenas contribuições no design.

### **Dificuldades e Aprendizados**

**Tempo:** Foi um fator que precisou ser bem gerido, mas acabou sendo insuficiente devido aos requisitos exigidos.

**GitHub:** Enfrentei dificuldades para aprender a utilizar devido ao tempo limitado e à grande quantidade de comandos disponíveis.

**PHP Orientado a Objetos:** Foi uma novidade para mim, pois anteriormente trabalhava apenas com PHP estruturado. Apesar disso, consegui aprender e entregar o projeto 100% funcional.

### **Cronograma de Atividades**

**29/09/2024:** Criação do grupo e apresentações.

**08/10/2024:** Configuração do repositório no GitHub e desenvolvimento da estrutura inicial do banco de dados.

**10/10/2024:** Reunião com o cliente e definição dos requisitos para o sistema.

**25/10/2024:** Início da criação das primeiras telas e melhorias nos rascunhos das telas.

**02/11/2024:** Desenvolvimento da funcionalidade de agendamento e logout.

**05/11/2024:** Finalização da funcionalidade de agendamento.

**12/11/2024:** Início do desenvolvimento das funcionalidades relacionadas a agendamentos.

**17/11/2024:** Ajustes nas funcionalidades de agendamento.

**21/11/2024:** Finalização do backend e início do frontend.

**28/11/2024 a 30/11/2024:** Dedicação à resolução de problemas relacionados à hospedagem do projeto.

**01/12/2024:** Conclusão da documentação do sistema.

**02/12/2024:** Finalização completa do sistema.